RESPOSTA TÉCNICA — SOLICITAÇÃO DE TAREFAS DE PROJETO

Sistema de Gestão de Assinaturas — IGS

Referência: SOL-IGS-0415 (15/04/2026)

Documento de resposta: RESP-IGS-0415

Data da resposta: 15/04/2026

Emitente: Equipe de Desenvolvimento — IRB Prime Care

Ambiente: Produção — https://irb.saraiva.ai/painel/subscriptions

1. Introdução

Em resposta à solicitação SOL-IGS-0415, informamos que os itens técnicos (Tarefas 01, 02 e 03) foram implementados, testados e já estão em produção. Segue abaixo o detalhamento individual de cada tarefa, com descrição do que foi executado, arquivos alterados e evidência de validação.

2. Status Consolidado

#

Título

Prioridade

Status

Responsável

01

Exibição semestral/anual na tela de assinaturas

Alta

CONCLUÍDO

Desenvolvimento

02

Remoção do botão "Suspender Assinatura"

Alta

CONCLUÍDO

Desenvolvimento

03

Validação dos IDs de Produto enviados à IGS

Alta

CONCLUÍDO

Desenvolvimento

04

Envio do contrato elaborado da IGS (Darly)

Alta

COMERCIAL/JURÍDICO

Comercial / Jurídico

3. Detalhamento das Tarefas

TAREFA 01 — Exibição das opções de plano semestral e anual

Status: CONCLUÍDO

Prioridade: Alta

Responsável: Equipe de Desenvolvimento

Solução implementada

A tela "Escolha o Plano" foi ajustada para exibir sempre os três ciclos de cobrança — Mensal, Semestral e Anual — independentemente do cadastro prévio de preço.

Quando o plano não possui valor semestral ou anual pré-cadastrado, a interface apresenta um campo de digitação livre em destaque, onde o operador informa manualmente o valor da cobrança no ato da contratação. A API de assinaturas foi adaptada para aceitar esse valor via parâmetro customPriceCents e persisti-lo em subscriptions.plan_price_cents.

Arquivos alterados:

•	
      apps/dashboard/src/components/subscriptions/NewSubscriptionWizard.tsx — UI dos 3 ciclos + input de valor livre

•	
      apps/dashboard/src/services/api.ts — tipo createSubscription

•	
      apps/api/src/routes/subscriptions.ts — fallback para preço manual

•	
      packages/database/src/postgres/migrations/0008_subscription_periodicity.sql — persistência de ciclo e valor por assinatura

Validação: teste manual em produção (https://irb.saraiva.ai/painel/subscriptions) — wizard passa a exibir os três ciclos para todos os planos cadastrados.

TAREFA 02 — Remoção do botão "Suspender Assinatura"

Status: CONCLUÍDO

Prioridade: Alta

Responsável: Equipe de Desenvolvimento

Solução implementada

O card de ação "Suspender Assinatura" foi integralmente removido da aba Ações do cadastro do paciente, juntamente com a ação espelhada de "Reativar Assinatura". A regra de negócio passa a permitir exclusivamente o cancelamento da assinatura, conforme orientação do documento SOL-IGS-0415.

Arquivos alterados:

•	
      apps/dashboard/src/components/subscriptions/SubscriptionDetailModal.tsx — bloco Suspend / Reactivate removido; imports limpos

Validação: inspeção visual em produção — a aba Ações apresenta somente os cards "Trocar Plano", "IGS Assistências" e "Cancelar Assinatura".

TAREFA 03 — Validação dos IDs de Produto enviados para a IGS

Status: CONCLUÍDO

Prioridade: Alta

Responsável: Equipe de Desenvolvimento

Validação e evidência

Confirmamos que cada plano envia para a IGS um conjunto distinto e específico de IDs de produto, conforme o mapeamento interno definido em apps/api/src/services/igs-client.ts (constante PLAN_DEFAULT_IGS_PRODUCTS). Segue o export de validação:

Plano

Slug interno

Nome comercial

IDs de produto IGS

Qtd.

A

prime-essencial

PRIME ESSENCIAL

143508013

1

B

prime-plus

PRIME PLUS

143508013; 143508075

2

C

prime-elite

PRIME ELITE

143508013; 143508075; 143508006; 143508071

4

Legenda dos IDs IGS:

•	
      143508006 — Residencial Completo

•	
      143508013 — Bem Estar (Nutrição, Psicologia, Fitness, Medicamentos)

•	
      143508071 — Funeral Familiar R$ 5.000

•	
      143508075 — Assistência Familiar (Kiddle Pass)

Artefatos de export (anexos): docs/igs-evidencia/mapeamento-planos-igs.json e docs/igs-evidencia/mapeamento-planos-igs.csv.

Endpoint para consulta em tempo real: GET /api/igs/plan-defaults.

Observação para alinhamento: o requisito "cada plano possua um ID de produto específico" pode ser interpretado de duas formas. Na implementação atual (a), cada plano envia um conjunto distinto de IDs — critério atendido. Caso a IGS prefira (b) um único ID exclusivo por plano (produto-âncora), solicitamos alinhamento para cadastrarmos os códigos correspondentes.

TAREFA 04 — Envio do contrato elaborado da IGS (solicitação Darly)

Status: Encaminhado — área Comercial / Jurídico

Prioridade: Alta

Responsável: Responsável Comercial / Jurídico

Retorno

Item fora do escopo da equipe técnica. A solicitação foi encaminhada à área Comercial/Jurídica para confirmação do envio do contrato elaborado. Retorno formal será dado diretamente à Sra. Darly pelo responsável comercial.

4. Implantação em Produção

•	
      Ambiente: https://irb.saraiva.ai/painel/subscriptions

•	
      Data/hora da implantação: 15/04/2026

•	
      Serviços reimplantados: irb-api, irb-dashboard

•	
      Migration aplicada: 0008_subscription_periodicity.sql (persistência do ciclo de cobrança e valor praticado por assinatura)

•	
      Status pós-deploy: API e painel respondendo HTTP 200; containers estáveis.

5. Observações Finais

Todas as tarefas técnicas listadas no documento SOL-IGS-0415 foram concluídas e estão disponíveis no ambiente de produção para validação imediata pela equipe IGS. Ficamos no aguardo do retorno da Sra. Darly quanto à Tarefa 04 (contrato) e do alinhamento mencionado na Tarefa 03 sobre a interpretação do requisito de ID único por plano.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Solicitante

(IGS)

Responsável Técnico

Equipe de Desenvolvimento — IRB Prime Care

Documento gerado em 15/04/2026  |  Resposta técnica à solicitação SOL-IGS-0415  |  IRB Prime Care — Sistema de Gestão de Assinaturas